**附表：近期建设项目表**

| **鼓钟村村近期建设项目表** |
| --- |
| 单位：公顷、年、万元 |
| **序号** | **项目类型** | **项目编号** | **项目名称** | **空间位置** | **建设内容及项目规模** | **拟建设用地规模** | **建设方式** | **实施主体** | **建设时序** | **实施年限** | **投资金额** | **资金来源** | **备注** |
| 2 | 生态空间保护修复 | 2-1 | 山塘生态提升 | 村域 | 坑塘水系治理和水源涵养生态治理工程，规模1.64公顷。 | — | 现状提升 | 水务局 | 近期 | 2022 | 4  | 上专资金 | 　 |
| 2-2 | 河道治理 | 村域 | 暗流河沿线河道整治、驳岸治理工程，规模14.97公顷。 | — | 现状提升 | 水务局 | 近期 | 2023 | 33  | 上专资金 | 　 |
| 3 | 建设用地整理 | 3-1 | 闲置建设用地盘活 | 村域 | 盘活村庄闲置建设用地0.14公顷，具体项目详见8-3。 | 0.14 | 闲置改造 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | — | — | 资金纳入治房统筹 |
| 4 | 道路交通设施 | 4-1 | 公交站点 | 上庆组、刨田组、麦子井组 | 因地制宜利用较宽路段设置公交站点3处。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 近期 | 2023 | 3  | 上专资金 | 1万/处 |
| 4-2 | 错车道 | 村域 | 改善村域约21公里农村道路窄路面通行能力，每公里设置不低于 3 处错车道，共需设置63处。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 近期 | 2023 | 16  | 上专资金 | 　 |
| 4-3 | 应急通道 | 村域 | 村域范围内通村公路5.3公里作为应急主要疏散通道，其他农村道路21公里作为次要疏散通道，在主要路口及沿线每3公里设置标识标牌，共30处。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 近期 | 2023 | 4  | 上专资金 | 仅计标识标牌投资 |
| 5 | 市政基础设施 | 5-1 | 垃圾收集点 | 上庆组、阳山组、大寨组、长槽组、麦子井组、刨田组 | 结合村民组用地布局新增选址6个垃圾收集点，详见8-9。 | 0.05 | 规划新增 | 生态环境局 | 近期 | 2022 | — | — | 资金纳入五治项目统筹 |
| 5-2 | 公共厕所 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组 | 对现状1个公共厕所进行环境卫生整治提升；规划在长槽组、刨田组、大寨组结合村民活动广场各新建1个公共厕所，详见8-7。 | 0.02 | 现状提升规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | — | — |
| 5-3 | 小型排污设施 | 阳山组、大寨组 | 对农房较为分散的上庆组、下庆组、长槽组、坤山组、麦子井组、田坎组、刨田组，建设采用化粪池、生态氧化塘、净化槽等技术分散处理；对农房较为集中的阳山组、规划建设1个集中污水处理设施；家竹湾组、大寨组、张家寨组，三个集中组规划建设1个集中污水处理设施，占地面积200-300平方米左右。 | 0.05 | 规划新增 | 水务局 | 近期 | 2022 | 50 | 上专资金 |
| 5-4 | 自接井水饮用水池 | 上庆组、长槽组、阳山组 | 对上庆组、长槽组、阳山组自接井水开展工程排查，配备小型净水设施，保障水质，详见8-6。 | — | 现状提升 | 水务局 | 近期 | 2023 | — | — |
| 5-5 | 变压器 | 各村民组 | 现状已完成新农村电网改造，现状变压器满足村民生产生活需要。 | — | 现状保留 | 供电局 | — | — | — | — | 　 |
| 6 | 公共服务设施 | 6-1 | 终身教育-村幼儿园 | 阳山组 | 新建幼儿园，占地面积1525㎡，保教3-6 周岁的学龄前儿童。 | 0.15 | 规划新增 | 教育局 | 近期 | 2023 | 50  | — | 　 |
| 6-2 | 终身教育-乡村小学 | 大寨组 | 保留现状小学，占地面积2135㎡，作为村庄适龄儿童小学教学点。 | 0.21 | 现状保留 | 教育局 | — | — | — | — | 　 |
| 6-3 | 健康管理-村卫生室 | 阳山组、大寨组 | 保留现状卫生室，占地面积1480㎡，为村民提供医疗、预防、康复等服务。 | 0.15 | 现状保留 | 卫健局 | — | — | — | — | 　 |
| 6-4 | 文化活动-综合文化活动室 | 阳山组、大寨组 | 保留现状与村委会合并设置，建筑面积300-500㎡，提供书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等功能，支持举办各种农民文化集体室内活动等；大寨组结合现状群众服务中心综合设置。 | — | 现状保留 | 文广局 | — | — | — | — | 资金纳入治房统筹 |
| 6-5 | 体育健身-健身广场 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组 | 规划保留现状1个村民活动广场，占地面积1804㎡，修缮增设篮球、羽毛球、乒乓球、单双杠及其他健身器械；在长槽组、大寨组、刨田组规划各新增1个文化活动广场，占地面积共计1794㎡，除满足村民日常健身游戏外，支持举办各种农民文化集体室外活动；结合停车场合并设置 | 0.36 | 现状提升规划新增 | 文广局 | — | — | — | — | 　 |
| 6-6 | 商业服务-便民商店 | 大寨组 | 保留现状与现状群众服务中心合并设置，服务村民日常购物。 | — | 现状保留 | 工科局 | — | — | — | — | 0.15万/㎡ |
| 6-7 | 商业服务-金融电信服务点 | 大寨组 | 保留现状与现状群众服务中心合并设置，建筑面积100-150㎡，用于金融知识宣传农村金融服务、咨询代理金融业务、农户信用采集等。 | — | 规划新增 | 工科局 | — | — | — | — | 0.15万/㎡ |
| 6-8 | 商业服务-农业合作社 | 阳山组 | 保留现状农业合作社，占地面积150㎡。 | 0.02 | 现状保留 | 农业农村局 | — | — | — | — | 　 |
| 6-9 | 商业服务-游客服务中心 | 阳山组 | 规划在阳山组新建1处乡村旅游服务中心，提供旅游信息、咨询、接待等服务。 | 0.05 | 规划新增 | 农业农村局 | — | — | — | — | 资金纳入产业发展统筹 |
| 7 | 防灾减灾 | 7-1 | 消防栓 | 各村民组 | 沿现状供水管网配套设置消防栓，消防栓间距不大于120米，与房屋外墙距离不宜小于2米，计划铺设消防栓50个。 | — | 规划新增 | 消防队 | 近期 | 2023 | 12  | 上专资金 | 0.12/个 |
| 7-2 | 森林瞭望塔 | 村域 | 针对村域范围内818.68公顷林地森林火灾隐患，规划选址设置3~5处森林防火瞭望塔，配备相关设施和巡林人员。 | — | 规划新增 | 消防队 | 近期 | 2023 | 5  | 上专资金 | 1万/处 |
| 7-3 | 应急避难场所 | 各村民组 | 在各自然村（组）结合乡村绿地、活动广场、空闲地等开阔地带设置避难疏散场地，并以主要道路作为避难疏散通道，设置明显标志。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 2  | 上专资金 | 　 |
| 7-4 | 地灾隐患点综合整治 | 上庆组、下庆组、长槽组、刨田组 | 针对3处地质灾害隐患点，上庆组、下庆组、长槽组危岩体崩塌隐患点已纳入省级片区项目开展工程治理，刨田组危岩体崩塌隐患点已整治。 | — | 现状在建规划新增 | 自然资源局 | 近期 | 2022 | 2  | 上专资金 | 仅计半坡组投资 |
| 7-5 | 农业设施抗灾建设 | 村域 | 提高农业设施建设标准，提高现代农业抵御自然灾害能力，因地制宜进行大棚补助、节水补助、农机补助，规划在粮经种植基地内建设4个示范大棚，引导农户自行建造抗风、防雹能力强的农业设施，提高抗灾减灾能力。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | — | — | 资金纳入种植基地建设统筹 |
| 8 | 农村五治建设 | 8-1 | 治房-拆违（危）治违（危） | 各村民组 | 排查整治“两违”建筑（违法占地建筑、违规建筑）以及危房，逐房建档，形成台账，动态清零。 | — | — | 综合行政执法局 | — | — | — | — | 现状已清零 |
| 8-2 | 农房风貌整治建设 | 各村民组 | 完成剩余576户农房风貌整治和庭院整治，推进村庄人居环境改善。 | — | 现状提升 | 住房城乡建设局 | 近期 | 2022 | ### | 上专资金 | 3万/户 |
| 8-3 | 治房-闲置住宅盘活利用 | 上庆组、长槽组、坤山组、麦子井组、大寨组、刨田组 | 创建农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用示范点，盘活现状10处闲置宅基地，其中上庆组1处、长槽组1处、坤山组1处、麦子井组3处、大寨组2处、刨田组2处。 | 0.14 | 闲置改造 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 200 | 上专资金集体自筹 | 20万/户 |
| 8-4 | 治房-集中建房区建设 | 上庆组、长槽组、麦子井组、阳山组 | 对规划4处20户以上集中建房区进行土地开发，进行场地平整和各类设施建设，其中上庆组0.6公顷约37户、长槽组0.57公顷约41户、麦子井组0.35公顷约23户、阳山组0.58公顷约35户。 | 1.49 | 规划新增 | 住房城乡建设局 | 近期 | 2023 | 420 | 上专资金 | 200元/㎡ |
| 8-5 | 治水-污水处理设施 | 各村民组 | 对农房较为分散的上庆组、下庆组、长槽组、坤山组、麦子井组、田坎组、刨田组，建设采用化粪池、生态氧化塘、净化槽等技术分散处理；对农房较为集中的阳山组、规划建设1个集中污水处理设施；家竹湾组、大寨组、张家寨组，三个集中组规划建设1个集中污水处理设施，占地面积200-300平方米左右。 | — | 现状在建 | 水务局 | 近期 | 2022 | — | — | 已基本完工 |
| 8-6 | 治水-自接井水工程维护 | 上庆组、长槽组、阳山组 | 对上庆组、长槽组、阳山组自接井水开展工程排查，配备小型净水设施，保障水质。 | — | 现状提升 | 水务局 | 近期 | 2023 | 3 | 上专资金 | 　 |
| 8-7 | 治厕-公共厕所 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组 | 在阳山组（现状保留）、长槽组、大寨组、刨田组活动广场周边各配套建设1个公共厕所，建筑面积30-60平方米。 | 0.03 | 现状提升规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 17 | 上专资金 | 　 |
| 8-8 | 治厕-户厕改造 | 各村民组 | 应改尽改、应建尽建，全面消除农村旱厕户34户，开展动态排查，农村无害化卫生厕所基本普及（按照10%88户预测改厕规模）。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 18 | 上专资金 | 2000元/户 |
| 8-9 | 治垃圾-垃圾收集点 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组、上庆组、麦子井组 | 结合村民组用地布局新增选址6个垃圾收集点，其中阳山组1个、长槽组1个、大寨组1个、刨田组1个、上庆组1个、麦子井组1个，实现垃圾分类化、容器化、密闭化和机械化，占地面积60~80㎡/个；根据“一村一点”要求，阳山组垃圾收集点作为可回收物、有害垃圾村级暂存点和村级回收点，配置2~3人村级保洁员（监督员）。 | 0.05 | 规划新增 | 生态环境局 | 近期 | 2022 | 23 | 上专资金 | 3~5万/处 |
| 8-10 | 治垃圾-垃圾分类宣传栏 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组 | 以村支“两委”为主，结合村庄活动广场设置垃圾分类宣传栏，将“治垃圾”纳入村规民约，公示农户垃圾分类“红黑榜”。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 1 | 上专资金 | 　 |
| 8-11 | 治风-红白理事会办公室 | 阳山组 | 组织成立红白理事会、道德评议团，结合村委会设置红白理事会办公室，建筑面积20~30㎡。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 2 | 上专资金 | 仅为配套设施资金预算，建设资金已纳入其他项目计算 |
| 8-12 | 治风-红白喜事场地 | 阳山组 | 结合阳山组新建综合文化活动室和健身广场，灵活设置不定期举办红白事场地，在综合文化活动室配备相关设施用房1处，建筑面积10~15㎡。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 5 | 集体自筹 |
| 8-13 | 治风-乡风文明文化宣传栏 | 阳山组、长槽组、大寨组、刨田组 | 以村支“两委”为主，结合村庄活动广场设置乡风文明文化宣传栏，将“治垃圾”纳入村规民约，公示农户垃圾分类“红黑榜”。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 1 | 上专资金 | 　 |
| 　 | 　 | 9-1 | 粮经种植基地 | 田坎组-大寨组—张家寨—阳山组 | 结合田坎组-大寨组—张家寨组—阳山组连片田园采用稻蔬轮作方式打造1个300亩粮经种植基地，按照区域化、专业化、规模化要求引导和调整种植结构和布局，在满足粮食保供需求的基础上优经提质，做大做强大葱等蔬菜经作产业。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 180  | 上专资金社会资本 | 　 |
| 9-2 | 精品水果种植基地 | 坤山组 | 利用成片宜种林地开展低产低效林改造工程，调整林分结构和树种配置，大力发展李子、猕猴桃等经果林种植200亩。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 100  | 上专资金集体自筹 | 　 |
| 9-3 | 集中养殖点（猪） | 上庆组、张家寨组、刨田组 | 保留现状上庆组、张家寨组、刨田组集中养猪场，现状养殖规模约900头。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | — | — | — | — | 　 |
| 9-4 | 集中养殖点（鸡） | 田坎组 | 保留现状田坎组集中养鸡场，现状养殖规模约10000羽。 | — | 现状保留 | 农业农村局 | — | — | — | — | 　 |
| 9-5 | 餐饮示范点 | 刨田组 | 规划盘活刨田组现状闲置宅基地619㎡，建设餐饮示范点，建筑面积200~300㎡，提供农家特色餐饮。 | 0.06 | 闲置盘活 | 农业农村局 | 近期 | 2023 | 50  | 社会资本集体自筹 | 　 |
| **合计** | 2.91 |  | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |  |