**附表：近期建设项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **建设方式** | **实施地点** | **投资估算（万元）** | **建设时序** | **资金来源** |
| 生态修复 | 1-1 | 低效林地提质培优 | 对全村96公顷低效林地进行提质培优 | 修复 | 全村 | 160 | 2023 | 上专资金 |
| 土地整理 | 2-1 | 农用地整理 | 对全村4.64公顷用地进行整理，复耕。 | 复耕 | 全村 | 220 | 2025 | 上专资金+集体自筹 |
| 道路交通设施 | 3-1 | 通村公路扩建项目 | 羊昌组至农牧场通村公路有条件部分进行扩建，总长1570米，加宽至6.5米；并进行改造提升。 | 扩建 | 全村 | 100 | 2023 | 上专资金+集体自筹 |
| 道路交通设施 | 3-2 | 通村公路新建项目 | 新建羊昌组至塘边村通村公路，羊昌村域范围内总长1450米； | 新建 | 羊昌组 | 94 | 2023 | 上专资金+集体自筹 |
| 基础设施 | 4-1 | 垃圾集中收集点建设 | 新建1处垃圾集中收集点，含可回收垃圾与有害垃圾回收 | 新建 | 羊昌组 | 10 | 2022 | 上专资金 |
| 公共服务设施 | 5-1 | 改造提升羊昌幼儿园及老年服务站 | 羊昌村小学改造提升为幼儿园和老年服务站，占地1148平方米，对房屋加固，刷漆，增加幼儿园和养老服务相关设施项目 | 改建 | 安坝组 | 30 | 2022 | 上专资金 |
| 公共服务设施 | 5-2 | 新建村民活动广场项目 | 新建村民文化活动广场2处，分别为1970平方米和890平方米，涉及绿化、亮化、宣传栏以及健身设施，含停车功能。 | 新建 | 安坝组、土门组 | 180 | 2022 | 上专资金+集体自筹 |
| 公共服务设施 | 5-3 | 亮化工程 | 沿路、村寨、广场的路灯安装50盏 | 新建 | 全村 | 25 | 2022 | 上专资金 |
| 产业发展 | 6-1 | 新建冷物流中心 | 新建1处冷链物流中心，占地2050平方米 | 新建 | 安坝组 | 205 | 2023 | 集体自筹+企业投资 |
| 产业发展 | 6-2 | 机耕道新建项目 | 新建4条机耕道，总长1530米，宽度4.5米 | 新建 | 安坝组、土门组 | 70 | 2023 | 上专资金+集体自筹 |