**附表：近期建设项目表**

|  |
| --- |
| **右二村近期建设项目表** |
| **项目类型** | **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **建设方式** | **建设时序** | **资金来源** |
| 农用地整理 | 2-1 | 未利用地开垦 | 饮用水源二级保护区内未利用地1.5992公顷进行开垦 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金 |
| 2-2 | 闲置建设用地复垦 | 对1.5236公顷限制建设用地进行复垦 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金 |
| 生态修复 | 3-1 | 山塘生态提升 | 月亮冲组改造两个废弃水塘综合治理，生产便道、休闲座椅、果皮箱、种植水生植物等，面积0.181公顷。 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金 |
| 3-2 | 湖岸治理 | 沿月亮冲组湖岸进行生态治理，涉及沿岸修复，土地整治，水生物种植等，整治岸线长3000米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金 |
| 道路交通设施 | 5-1 | 乡村道路拓宽 | 拓宽下山口组通组路，宽度6.5米，长度2400米 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-2 | 乡村道路拓宽 | 拓宽月亮冲组至贵黄公路的道路，扩宽至6.5米，长度1915米 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-3 | 停车场 | 新建位于月亮冲的生态停车场，占地规模1382平方米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 市政基础设施 | 5-6 | 垃圾收集点 | 全村6个村民组共设置8处，每处服务半径200米，占地规模2平方米 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-7 | 公共厕所 | 分别位于村域北部樱花园、及右二组游客服务中心用房内，面积共400m² | 规划新增 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-9 | 亮化工程 | 全村增设500盏路灯 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金 |
| 5-10 | 物流配送点 | 建设于菜籽园组，结合村委会设置 | 规划新增 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 公共服务设施 | 5-11 | 村幼儿园 | 右二组南侧新建一所容纳150名幼儿的幼儿园，解决右二村基础教育问题，占地面积3300m² | 规划新增 | 2023年 | 上专资金 |
| 5-12 | 乡村小学 | 现状小学改造，改造提升月新小学楼及设施 | 现状保留修缮 | 2023年 | 上专资金 |
| 5-13 | 村卫生室 | 结合现状卫生室改造扩建，按照室标准配置相应医疗器材和医务工作者 | 现状保留扩建 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-14 | 养老服务站 | 结合新村委会设置养老服务站，规模300m² | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-15 | 幼老之家 | 结合现状综合文化活动室改建 | 闲置改造 | 2022年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-16 | 健身广场 | 在菜籽园组、下山口组、右二组、石灰窑组新建广场，满足村民休闲健身需求，共计8965平方米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-17 | 便民商店 | 右二组，结合游客服务中心设置，面积360m² | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-18 | 金融电信服务点 | 右二组，结合新村委会设置，面积公60m² | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-19 | 村委会 | 在右二组南侧建设右二村新村委员会及广场，包含村务室、消防指挥室、金融电信服务点农村党群便民服务中心、活动室等，占地面积4500m² | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-20 | 村务室 | 结合村委会设置，规模200平方米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-21 | 农村党群便民服务中心 | 结合村委会设置，规模100平方米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 产业配套设施 | 5-22 | 休闲文化长廊 | 月亮冲组新建1000m文化长廊 | 规划新增 | 2025年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-23 | 游客服务中心及餐饮服务 | 右二组新村委会南侧新建游客服务中心及餐饮服务设施，占地6400㎡ | 规划新增 | 2025年 | 企业投资 |
| 5-24 | 农产品交易市场 | 新建于月亮冲组，占地规模4500㎡（含配套设施） | 规划新增 | 2023年 | 企业投资 |
| 5-25 | 农产品仓储冷链物流业 | 结合现状闲置库房，改造为冷链仓储设施，占地面积4344m² | 闲置改造 | 2023年 | 企业投资 |
| 5-26 | 机耕道修建 | 修建机耕道23834米 | 规划新增 | 2023年 | 上专资金+集体自筹 |
| 5-27 | 环湖步行道 | 修建环湖休闲步道，长度8803米，宽度4.5米 | 规划新增 | 2025年 | 上专资金+集体自筹 |