**附表：近期建设项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **项目编号** | **项目名称** | **空间位置** | **建设内容及项目规模** | **拟建设用地规模** | **建设方式** | **实施主体** | **建设时序** | **实施年限** | **投资金额** | **资金来源** | **备注** |
| 1  | 农用地整理 | 1-2 | 可复垦园地 | 村域 | **即可复垦园地1.74公顷** | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2025 | 20.00  |  |  |
| 2  | 生态空间保护修复 | 2-1 | 矿山修复 | 村域 | 矿业废弃地修复工程，植树复绿为灌木林地，规模0.11公顷。 | — | 规划新增 | 自然资源局 | 近期 | 2023  | 0.50  | 上专资金 | 　 |
| 2-2 | 山塘生态提升 | 村域 | 规划对村内的池塘重点实施建设防护栏杆，避免侵占和填，、清除塘内垃圾杂物和淤泥，净化坑塘水质，实施生态护坡。坑塘水系治理和水源涵养生态治理工程，规模0.42公顷。 | — | 现状提升 | 水务局 | 近期 | 2022  | 2.00  | 上专资金 | 　 |
| 2-3 | 未利用地植树造林 | 村域 | 植树造林，修复为灌木林地。规模0.15公顷。 | — | 现状提升 | 自然资源局 | 近期 | 2023  | 5.00  | 上专资金 | 　 |
| 3  | 建设用地整理 | 3-1 | 闲置建设用地盘活 | 村域 | 盘活村庄闲置建设用地30处，具体项目详见8-3。 | —— | 闲置改造 | 农业农村局 | 近期 | 2030  | 600.00  | 上专资金+集体金额 | 20万/户 |
| 3-2 | 集中建房区建设 | 村域 | 规划4处建房点，用于村庄新增宅基地需求。具体项目详见8-4。 | 2.27  | 规划新增 | 住房城乡建设局 | 动态 | —— | 454.00  | 上专资金 | 200元/㎡ |
| 4  | 道理交通设施 | 4-1 | 通村路、通组路修缮工程 | 村域 | 村域内通村路基本完善，对村域范围内5处现状农村道路路面损坏，为拓宽硬化道路进行修缮，涉及道路共计1.1公里，损坏路面共计5020㎡，小坡村未涉及坍方。 | — | 现状提升 | 交通运输局 | 近期 | 2024  | 65.00  | 上专资金 | 　 |
| 4-2 | 通组路、产业路（机耕道）建设 | 村域 | 在村域范围内新建、硬化产业路若干，新增产业路7处，路宽4.5米，长度约2.8公里。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 动态 | 2023  | 130.00  | 上专资金 | 40万/公里 |
| 4-3 | 错车道 | 村域 | 改善村域农村道路窄路面通行能力，需设置23处。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 近期 | 2023  | 10.00  | 上专资金 | 　 |
| 4-4 | 应急通道 | 村域 | 村域范围内通村公路作为应急主要疏散通道，在主要路口及沿线每3公里设置标识标牌，共16处。 | — | 规划新增 | 交通运输局 | 近期 | 2024  | 2.00  | 上专资金 | 仅计标识标牌投资 |
| 5  | 市政基础设施 | 5-1 | 垃圾收集点 | 全村覆盖 | 结合村民组用地布局新增选址6个垃圾收集点，详见8-11。 | —— | 规划新增 | 生态环境局 | 近期 | 2022  | — | — | 资金纳入五治项目统筹 |
| 5-2 | 公共厕所 | 小坡组、茅草坝组，瓦房组与枧槽井组合用、深水井组、马鞍组 | 对现状1个公共厕所进行环境卫生整治提升；规划在深水井组结合游客服务中心和农产品产销中心结合新建1个公共厕所，建筑面积60㎡。详见8-9。 | —— | 现状提升规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | — | — | 　 |
| 5-3 | 小型排污设施 | 茅草坝组、马鞍组、小坡组组、枧槽井组、 | 小坡组现状有1处污水处理站，持续推进污水处理项目二期工程建设，详见8-6。 | — | 现状保留/规划新增 | 水务局 | 近期 | 2022  | — | — | 　 |
| 5-4 | 照明路灯 | 各村民组 | 在各自然村（组）沿村庄内部主要道路按照30m间距铺设太阳能路灯，在主要产业发展区按照50-80m间距铺设太阳能路灯，对现状存在破损，不能照明的路灯进行维修更换，新增路灯50盏。 | — | 规划新增 | 财政局 | 动态 | 2023  | 35.00  | 上专资金 | 0.15万/盏 |
| **序号** | **项目类型** | **项目编号** | **项目名称** | **空间位置** | **建设内容及项目规模** | **拟建设用地规模** | **建设方式** | **实施主体** | **建设时序** | **实施年限** | **投资金额** | **资金来源** | **备注** |
| 6  | 公共服务设施 | 6-1 | 就业引导-专家工作站 | 深水井组 | 选址位于深水井组与农产品产销中心合用 | —— | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 10.00  | 上专资金 | 0.15万/㎡ |
| 6-2 | 就业引导-直播电商平台 | 小坡组 | 规划与为农综合服务站合建，建筑面积200-500平方米，作为网络电商直播农产品售卖基地。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 65.00  | 社会资本集体自筹 | 0.15万/㎡ |
| 6-3 | 健康管理-村卫生室 | 小坡组 | 提升现状卫生室服务水平，占地面积458.12㎡，为村民提供医疗、预防、康复等服务。 | 0.05  | 现状提升 | 卫健局 | 近期 | 2025 | 20.00  | 上专资金 | 　 |
| 6-4 | 文化活动-综合文化活动室 | 小坡组 | 保留小坡组村委会现状文化活动中心1处，规划新增1处；提供书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等功能，支持举办各种农民文化集体室内活动等； | — | 现状提升/规划新增 | 文广局 | 近期 | 2023  | 50.00  | 上专资金 | 　 |
| 6-5 | 体育健身-健身广场 | 马鞍组，枧槽井组，瓦房组，深水井组，小坡组，茅草坝组 | 规划保留现状1个民族活动广场，占地面积3032.36㎡，规划新增活动广场2956.1㎡，增设篮球、羽毛球、乒乓球、单双杠及其他健身器械； | 0.29  | 现状提升/规划新增 | 文广局 | 近期 | 2024  | 75.00  | 上专资金 | 　 |
| 6-6 | 商业服务-便民商店 | 小坡组、马鞍组、枧槽井组、茅草坝组 | 规划保留现状3处，规划新增3处，结合居名房配置 | — | 规划新增 | 工科局 | 近期 | 2024  | 8.00  | 社会资本集体自筹 | 0.15万/㎡ |
| 6-7 | 商业服务-金融电信服务点 | 茅草坝组，小坡组 | 规划保留现状2处 | — | 现状提升 | 工科局 | 近期 | 2024  | 10.00  | 社会资本集体自筹 | 　 |
| 6-8 | 商业服务-农村快递配送点 | 茅草坝组，小坡组 | 规划新增农村快递配送点2处，其中小坡组与规划村委会综合设置，茅草坝组结合新增活动广场设置，每处建筑面积50-100㎡。 | — | 规划新增 | 工科局 | 近期 | 2024  | 9.00  | 社会资本集体自筹 | 0.15万/㎡ |
| 6-9 | 商业服务-农夫市集 | 深水井组，茅草坝组 | 规划结合现状精果产业发展园配置，详见8-4。 | 　 | 闲置盘活 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 50.00  | — | 资金纳入治房统筹 |
| 6-10 | 行政管理-村务室 | 小坡组 | 规划保留现状村务室 | 　 | 现状保留 | 文广局 | 近期 | 2024  | 　 | 　 | 　 |
| 6-11 | 行政管理-农村党群便民服务中心 | 小坡组 | 规划保留现状农村党群便民服务中心，与村委会结合 | — | 现状保留 | 文广局 | 近期 | 2024  | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **项目编号** | **项目名称** | **空间位置** | **建设内容及项目规模** | **拟建设用地规模** | **建设方式** | **实施主体** | **建设时序** | **实施年限** | **投资金额** | **资金来源** | **备注** |
| 7   | 防灾减灾 | 7-1 | 消防栓 | 各村民组 | 沿现状供水管网配套设置消防栓，消防栓间距不大于120米，与房屋外墙距离不宜小于2米，计划铺设消防栓32个。 | — | 规划新增 | 消防队 | 近期 | 2023  | 12.00  | 上专资金 | 0.12万/个 |
| 7-2 | 微型消防站 | 小坡组 | 在小坡组与规划村委会综合设置微型消防站1处，建筑面积30-80㎡，用于消防设施存放，配备相关消防知识人员，成立义务消防队、制定防火公约、消防宣传，开展经常性和常态化的知识科普和技能培训。 | — | 规划新增 | 消防队 | 近期 | 2024  | 15.00  | 上专资金 | 0.15万/㎡ |
| 7-3 | 应急避难场所 | 各村民组 | 在各自然村（组）结合乡村绿地、活动广场、空闲地等开阔地带设置避难疏散场地，并以主要道路作为避难疏散通道，设置明显标志。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022  | 2.00  | 上专资金 | 　 |
| 7-4 | 应急指挥中心 | 小坡组 | 在小坡组与规划村委会综合设置应急指挥中心1处，建筑面积50㎡，作为公共突发事件应急指挥中心、制定公共突发事件应急方案。 | — | 规划新增 | 卫健局 | 近期 | 2024  | 8.00  | 上专资金 | 0.15万/㎡ |
| 7-5 | 农业设施抗灾建设 | 村域 | 提高农业设施建设标准，提高现代农业抵御自然灾害能力，精果产业生产能力，因地制宜进行人员补助、节水补助、农机补助，规划对现状精果产业进行产业改革，种植小坡特色精果，宜种果蔬。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 30.00  | 上专资金 | 资金纳入种植基地建设统筹 |
| 7-6 | 应急平安屋 | 小坡组 | 规划与便民服务中心合建设置应急平安屋1处，建筑面积25㎡，用于储备应急物资。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 4.00  | 上专资金 | 0.15万/㎡ |
| 8  | 农村五治建设 | 8-1 | 治房-拆违（危）治违（危） | 各村均有 | 排查整治“两违”建筑以及危房，逐房建档，完成23户危房整治，形成台账。 | — | — | 综合行政执法局 | 近期 | 2023 | 69 | 上专资金 | 　 |
| 　 | 农村风貌整治 | 小坡组 | 完成488户农房风貌整治和庭院整治，推进村庄人居环境改善。近期完成11户风貌整治。 | — | 现状提升 | 住房城乡建设局 | 动态 | 2035 | 1454 | 上专资金 | 3万/户 |
| 8-2 | 治房-闲置住宅盘活利用 | 各村均有 | 盘活村庄闲置建设用地30处农房，引入可经营性项目，充分利用闲置资源。 | —— | 闲置改造 | 农业农村局 | 近期 | 2030  | 600.00  | 上专资金+集体自筹 | 20万/户 |
| 8-5 | 供水保障 | 全村覆盖 | 完善村庄供水管网、新建集中建房点供水设施。 | — | 规划新增 | 水务局 | 近期 | 2025  | 60.00  | 上专资金 | 　 |
| 8-6 | 治厕-公共厕所 | 小坡组、茅草坝组，瓦房组与枧槽井组合用、深水井组、马鞍组 | 新增公共厕所7所，其中小坡组3处、茅草坝组1处，深水井组1处，马鞍组1处，瓦房组与枧槽井组合用1处。 | 结合活动广场设施 | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2025  | 70.00  | 上专资金 | 　 |
| 8-7 | 治厕-户厕改造 | 各村民组 | 应该尽量改，全面消除农村旱厕户138户 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2022 | 27.6 | 上专资金 | 　 |
| 8-8 | 治垃圾-垃圾收集点 | 全村覆盖 | 结合村民组用地布局新增选址9个垃圾收集点，根据“一村一点”要求，小坡组文化广场旁垃圾收集点作为可回收物、有害垃圾村级暂存点和村级回收点。 | — | 规划新增 | 生态环境局 | 近期 | 2022  | 18.00  | 上专资金 | 　 |
| 8-9 | 治垃圾-垃圾分类宣传栏 | 小坡组、茅草坝组，瓦房组、枧槽井组、深水井组、马鞍组与新寨组合用 | 以村支“两委”为主，结合村庄活动广场设置垃圾分类宣传栏，将“治垃圾”纳入村规民约，公示农户垃圾分类“红黑榜”。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022  | 6.00  | 上专资金 | 　 |
| 8-10 | 治风-红白喜事场地 | 小坡组、茅草坝组，瓦房组、枧槽井组、深水井组、马鞍组与新寨组合用 | 结合活动广场，灵活设置办红白事场地。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 30.00  | 上专资金 | 　 |
| 8-11 | 治风-乡风文明文化宣传栏 | 小坡组、茅草坝组，瓦房组、马鞍组 | 以村支“两委”为主，结合村庄活动广场设置乡风文明文化宣传栏，将“治垃圾”纳入村规民约，公示农户垃圾分类“红黑榜”。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2022  | 1.20  | 上专资金 | 　 |
| 9  | 产业发展 | 9-1 | 精品水果种植基地 | 全村均有 | 利用成片宜种林地开展低产低效林改造工程，调整精果产业种植结构和树种配置，大力发展贵苗夫产业。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 90.00  | 上专资金集体自筹 | 　 |
| 9-7 | 农产品产销中心 | 深水井组 | 规划新增农产品产销中心，占地面积0.24公顷。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2025 | 80.00  | 社会资本集体自筹 | 　 |
| 9-8 | 农产品物流配送点（冷库中心） | 深水井组 | 结合现状精果产业发展，规划新增农产品冷冻中心，占地面积594.66㎡，规划建筑面积620㎡，设置农产品物流收发、农产品交易，水果鲜藏等功能。 | 0.06  | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 90.00  | 社会资本集体自筹 | 0.15万/㎡ |
| 9-9 | 乡村旅游服务中心（点） | 深水井组 | 规划在深水井组新建1处乡村旅游服务中心，与农产品展销中心合建。 | 　 | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 40.00  | 社会资本集体自筹 | 　 |
| 9-10 | 游客集中停车场 | 深水井组 | 规划在深水井组新建1处生态停车场，占地面积0.09公顷，规划停车位19辆，主要服务于外来游客，以及购买农产品商家。 | 0.09  | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 45.00  | 社会资本集体自筹 | 50元/㎡ |
| 9-11 | 主题民宿示范点 | 茅草坝组 | 规划在茅草坝组新增主题特色民宿，结合红色文化遗址，农耕文化体验中心新增 | 　 | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 100.00  | 社会资本 | 30~50万/户 |
| 9-12 | 红色文化研学基地 | 茅草坝 | 结合杨顺清红色文化遗址新增，配置红色文化讲解，红色文化历史研读，文化依托红色文化资源发展培育教育、研学体验等旅游业，以文化元素为特色，打造村落景观风貌。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2025  | 45.00  | 上专资金集体自筹 | 　 |
| 9-14 | 精果农业观光体验园 | 小坡组 | 充分利用贵苗夫产业园配置，新增精果采摘体验，亲子活动项目等 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2025  | 80.00  | 上专资金集体自筹 | 　 |
| 10  | 特色资源保护与利用 | 10-1 | 杨顺清文化传习馆 | 茅草坝 | 加强红色文化的挖掘，看展红色文化学习教育。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2023  | 30.00  | 上专资金 | 　 |
| 10-2 | 红色文化纪念广场 | 茅草坝 | 深度挖掘民族文化资源，以民族文化技艺人为核心，组建民族文化表演队伍，推进民族文化进校园活动，加强民族文化宣传，强化民族文化传承。 | — | 现状提升 | 农业农村局 | 近期 | 2024  | 10.00  | 　 | 　 |
| 10-3 | 特色民族文化 | 村域 | 挖掘多彩民族文化活动，依托民族文化资源，发展民俗体验，民族文创等旅游业，以民族传统元素为特色，打造村落景观风貌。 | — | 规划新增 | 农业农村局 | 近期 | 2025  | 6.00  | 　 | 　 |
| 合计 | — | 　 | — | — | — | 4643.30  | — | 　 |