**附表：近期建设项目表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **项目名称** | **建设内容** | **建设方式** | **建设时序** | **资金来源** |
| 农用地整理 | 可复垦园地 | 8.5026公顷 | 新建 | 2026-2035 | 政府部门 |
| 可复垦草地 | 0.1063公顷 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 耕地提质改造 | 4.3992公顷 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 生态修复 | 山塘生态提升 | 4.4958公顷 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 草地还林 | 0.1760公顷 | 新建 | 2022-2025 | 村集体 |
| 裸岩石砾地还林 | 0.0140公顷 | 新建 | 2022-2025 | 村集体 |
| 市政基础设施 | 乡村道路拓宽 | 100米长，道路拓宽至6.5米 | 扩建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 通组路 | 拓宽5.0公里，新增5.0公里，宽4.5米 | 修复/新增 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 串户路 | 1.5公里，宽3.5米 | 修复/新增 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 产业路 | 8.5公里，宽4.5米 | 新增 | 2022-2025 | 政府部门/市场主体 |
| 停车场 | 建设7处停车场，总面积5545.9844㎡ | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 错车道 | 16处 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 垃圾收集点 | 19处 | 扩建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 公共厕所 | 6座 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 电信基站 | 1座 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 路灯 | 100盏 | 新增 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 小型排污设施 | 15处 | 扩建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 消防栓 | 22处 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 消防水池 | 13处 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 物流配送点 | 2处，每处30㎡ | 新建 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 公共服务设施 | 综合文化活动室 | 222㎡ | 改建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 健身广场 | 9288㎡ | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 便民商店 | 1000㎡ | 新建 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 物流配送点 | 60平方米，2个 | 新增 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 民宿 | 闲置生态园改民宿，条件好的民居改民宿 | 改建 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 农家乐 | 民居改农家乐 | 改建/新增 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 餐饮 | 民居改造 | 改建 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 游客咨询中心 | 2处 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门/市场主体 |
| 卫生救助站 | 2处 | 新建 | 2022-2025 | 政府部门 |
| 码头 | 1处 | 新增 | 2022-2025 | 市场主体 |
| 农房建设 | 危房改造 | 10户 | 改造/更新 | 2022-2025 | 政府部门/市场主体 |